Информация о реализации инвестиционной программы

«Развитие и реконструкция инженерной инфраструктуры систем           холодного водоснабжения и водоотведения

УМУП «Ульяновскводоканал» на 2017 - 2021 годы» в рамках  исполнения

Постановления Правительства РФ от 29. 07. 2013 №641

Согласно разработанной и утвержденной Инвестиционной программы УМУП «Ульяновскводоканал» предоставляет отчетную информацию о выполненных мероприятиях за 1 квартал 2018 года, по пунктам предусмотренным паспортом инвестиционной программы:

«п. 3.2.1» - Производство работ по разведке запасов подземных вод Свияжского месторождения в Кузоватовском и Тереньгульском районах Ульяновской области с объемом финансирования на 2018 год, в размере 21 173,7 тыс. рублей.

В настоящее время произведен следующей комплекс работ, предусмотренный контрактом №468/1-10 от 12.09.2017г на выполнение работ по разведке Свияжского месторождения подземных вод за 1 квартал 2018 года:

- производство буровых работ;

- геофизические исследования в скважинах;

- опытно-фильтрационные работы;

- гидрологические работы;

- наблюдения за режимом подземных и поверхностных вод;

- опробование подземных и поверхностных вод;

- лабораторные исследование;

- создание специализированной компьютерной базы данных фактографической и

картографической информации;

- составление информационного отчета;

Объем финансирования мероприятий по разведке Свияжского месторождения подземных вод за 1 квартал 2018 года составил 3 992, 218 тыс. рублей.

«п. 3.2.3» - Строительство канализационных напорных станций для канализования поселка Пригородный МО «город Ульяновск» с объемом финансирования на 2018 год в размере 3648,65 тыс. рублей. Канализационно-насосная станция, в настоящее время, прошла процедуру государственных торгов, выявлен поставщик, заключен договор с поставщиком на поставку.

Так же в рамках выполнения инвестиционной программы проводится реализация следующих мероприятий:

1. Увеличение пропускной способности водопроводной сети диаметром 225 мм, протяженностью 450 погонных метров по улице Радищева от дома №100  до улицы Тухачевского на сумму 84 306,28р.

2. Замена трубопровода водопровода с диаметра 100-150 мм на трубопровод диаметром 300 мм (2 нитки) от скважин до с. Луговое, протяженностью 2х2000 погонных метров на сумму 21 085,56р.

Реализация текущих мероприятий до плановых показателей, а так же выполнение  очередных мероприятий будет проводиться в следующих периодах.