Информация о реализации инвестиционной программы

«Развитие и реконструкция инженерной инфраструктуры систем           холодного водоснабжения и водоотведения

УМУП «Ульяновскводоканал» на 2017 - 2021 годы» в рамках  исполнения

Постановления Правительства РФ от 29. 07. 2013 №641

Согласно разработанной и утвержденной Инвестиционной программы УМУП «Ульяновскводоканал» предоставляет отчетную информацию о выполненных мероприятиях за 4 квартал 2018 года, по пунктам, предусмотренным паспортом инвестиционной программы:

«п. 3.2.1» - Производство работ по разведке запасов подземных вод Свияжского месторождения в Кузоватовском и Тереньгульском районах Ульяновской области с объемом финансирования на 2018 год, в размере 18784,453 тыс. рублей.

В настоящее время произведен следующий комплекс работ, предусмотренный контрактом

№ 468/1-10 от 12.09.2017 г. на выполнение работ по разведке Свияжского месторождения подземных вод за 4 квартал 2018 года:

- буровые работы;

- геофизические исследования в скважинах;

- опытно-фильтрационные работы;

- гидрологические работы;

- наблюдения за режимом подземных и поверхностных вод;

- опробование подземных и поверхностных вод;

- лабораторные исследования;

- камеральная обработка материалов полевых работ;

- создание специализированной компьютерной базы данных фактографической и

картографической информации;

- составление информационного отчета;

Объем финансирования мероприятий по разведке Свияжского месторождения подземных вод за 4 квартал 2018 года составил 4613, 230 тыс. рублей.

«п. 3.2.3» - Строительство канализационных напорных станций для канализования поселка Пригородный МО «город Ульяновск» с объемом финансирования на 2018 год, в размере 3648,65 тыс. рублей.

Объем финансирования мероприятий по строительству канализационных напорных станций для канализования поселка Пригородный за 4 квартал 2018 года составил 3648, 65 тыс. рублей.

Реализация мероприятия «Строительство сетей напорной канализации для канализования поселков пригородной зоны МО «Город Ульяновск» (п.Пригородный)» согласно п.3.2.2 инвестиционной программы составил 5 973 371,69 р.